Presupuesto – Sitio web

Sr/Sra Cliente: Debido a la organización y transparencia que nos caracteriza, a continuación se le detallarán las pautas y temas de interés de cada etapa o momento, para llevar a cabo el proyecto que usted desea. Cabe destacar que es muy importante que tenga en cuenta cada detalle para optimizar los tiempos y recursos para el desarrollo del sitio web.

ETAPA 1

-Entrevista con el cliente online o presencial (según corresponda): Aquí deberá:

- caracterizar brevemente los aspectos centrales del proyecto.

- la cantidad de páginas que quiere desarrollar en su sitio.

- Lineamientos básicos, colores, tipos de páginas, logo.

**(BONIFICADO) – No deberá abonar ya que se le creará un presupuesto SIN COMPROMISO, con un VALOR INICIAL.**

ETAPA 2

SI ESTÁ DE ACUERDO, se proseguirá al siguiente momento:

-Fase de diseño. Se le presentará borradores de cada página solicitada. Contendrá algunas variantes en el orden de los elementos, principales fuentes, colores, principales efectos y funcionalidad.

-El cliente verifica los borradores. Se acuerdan fuentes, colores y entregas de los contenidos.

**Seña inicial del 50% (del valor inicial)**

ETAPA 3

-Fase estructural

Se entrega el prototipado del proyecto y arquitectura del sitio.

-El cliente debe revisar las páginas a realizar

Se comienza a maquetar la estructura básica.

ETAPA 4

-Fase de contenido

Se carga parte del contenido: Contenido, colores, estilos.

-el cliente valida el producto.

ETAPA 5

- Pruebas

El cliente prueba su producto y hace las respectivas recomendaciones.

Se realizan las pruebas y mejoras.

ETAPA 6

-Fase de entrega y puesta en producción

Se sube y configura el sitio en el hosting, se crea el dominio y se entrega al cliente.

**Se abona el otro 50%**

**Y se abona (en caso de haber) honorarios adicionales**

Presupuesto referencial:

-Página de inicio + 4 páginas extra (sin carrito de compras) $20.000

-Páginas adicionales $2.000

-Tiempo de entrega 30 días Sin costo adicional

-Tiempo de entrega 7 días (consultar) 50% adicional

-Forma de pago 50% al comenzar el proyecto y el 50% restante con el trabajo terminado

-Hosting (Alojamiento de la página web) Se paga aparte al servicio de hosting que elija (variedad de precios)

-Dominio (ej: www.pranametienda.com.ar) Se paga aparte según lo que elija (variedad de precios)

Mantenimiento

-Mantenimiento del hosting. $2000 por mes ($1800 solo cambios eventuales)

-Actualización de contenidos $2000 por mes ($1800 solo cambios eventuales)

-Actualización de plugins. $2000 por mes ($1800 solo cambios eventuales)

-Cambio en el diseño de la página $2000 por mes ($1800 solo cambios eventuales)

Servicios adicionales

-Hosting y dominio (nosotros nos ocupamos) Valor del servicio: a consultar

-Modificaciones en fotos, diseño de fondos Valor del servicio: a consultar